|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | Tareas | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| Como operador, quiero ver el nivel de agua actual de un pozo en un gráfico, para un monitoreo rápido y visual. | • Diseño del wireframe y mockup para el dashboard.  • Implementación del componente de gráfico en el frontend.  • Creación del servicio de API REST para obtener datos en tiempo real.  • Conexión del componente de gráfico con el servicio de datos.  • Pruebas unitarias y de integración del gráfico. | * Diseñador UX/UI * Desarrollador Frontend * Desarrollador Backend * Desarrollador Frontend * Tester | * 8 * 16 * 12 * 8 * 6 | * Por hacer * Por hacer * Por hacer * Por hacer * Por hacer |
| Como analista, quiero generar un reporte con el historial de niveles de agua de un pozo durante un periodo de tiempo, para estudiar las tendencias. | • Diseño de la interfaz de usuario para la sección de reportes.  • Creación de la funcionalidad de selección de fechas.  • Desarrollo de la lógica de back-end para filtrar datos históricos por rango de fecha y pozo.  • Implementación de la opción de descarga en formatos PDF y CSV.  • Pruebas de validación de los reportes generados. | * Diseñador UX/UI * Desarrollador Frontend * Desarrollador Backend * Desarrollador Backend * Tester | * 6 * 10 * 14 * 10 * 8 | * Por hacer * Por hacer * Por hacer * Por hacer * Por hacer |